# Kế hoạch: Hệ thống ký số dùng chung cho Rubber ERP

### Bản hợp nhất — sau kiểm chứng code và chốt quyết định

## 1. Thay đổi so với bản trước

Bản này giữ nguyên toàn bộ phát hiện từ việc đọc code trực tiếp, và bổ sung:

| Bổ sung | Lý do |
| --- | --- |
| Trigger bất biến cho nhật ký, không chỉ RLS | Service role bỏ qua RLS — policy insert-only không chặn được API route |
| Backfill hash cho tài liệu đã ký | Tài liệu ký trước đây không có hash, là khoảng trống khi đánh giá kỳ cũ |
| Bản chuẩn pixel trước khi refactor | "So sánh trực quan" không đủ cho refactor đụng vào chữ ký thật |
| Ràng buộc idempotent khi ký | Mạng xưởng chập chờn, bấm hai lần sẽ đóng dấu hai lần |
| Bảng mau_vi_tri | Người soạn thảo vẽ khung, nhưng chỉ vẽ một lần cho mỗi loại tài liệu |
| Nhánh SmartCA cho lãnh đạo | Chốt sau khi bàn — thiết kế từ đầu, gắn code sau |
| muc_xac_thuc theo loại tài liệu | Phân tầng PIN / PIN+OTP / SmartCA |
| Bỏ magic link, dùng deep link + Supabase Auth | Mọi người ký đều có tài khoản; magic link chỉ thêm rủi ro |
| Chính sách lưu trữ file trung gian | Giảm hai phần ba dung lượng Storage |
| Giai đoạn 4 có mốc thời gian rõ ràng | "Tùy chọn" nghĩa là sẽ không bao giờ làm |

## 2. Sự thật đã xác minh bằng code

Giữ nguyên từ bản kiểm chứng, đây là nền của mọi quyết định bên dưới.

- PIN đã hash bcrypt cost 12 (sign/set-pin/route.ts:43), verify bằng bcrypt.compare() (sign/verify/route.ts:36). Rủi ro không phải PIN lưu dạng đọc được.

- Rủi ro thật:

  - sign/verify không gọi assertNotRateLimited / recordFailedVerifyAttempt, dù hai hàm đã có sẵn tại api/account/_lib/security.ts:100-121 và đang dùng cho luồng đổi PIN.

  - Không ghi log lần nhập PIN sai khi ký.

  - Không lưu SHA-256 của PDF sau khi ký — không chứng minh được toàn vẹn file.

  - doc_approval_log RLS là FOR ALL, insert-only chỉ là quy ước code.

- "Bộ render tự phát tọa độ" chỉ đúng 3/6 module. Điều xe, Sản lượng, Kho dùng jsPDF thật. Chất lượng, Xuất hàng, Bảo trì chỉ là HTML + window.print(), không có PDF nào.

- Bảo trì là module ít sẵn sàng nhất, không phải đơn giản nhất: không PDF thật, không PIN, chỉ ghi nguoi_duyet lấy từ session.

- ISO + Văn bản đã chạy thật nhưng bị copy-paste gần như y hệt 3 lần: getSigImage(), stampPdf(), modal đặt vị trí, luồng notify 3 kênh.

- Tự xây bằng pdf-lib, không phụ thuộc dịch vụ ký ngoài — không có vendor lock-in.

## 3. Quyết định đã chốt

| # | Nội dung | Quyết định |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 module HTML print | Chuyển sang jsPDF trước, chưa gắn ký số |
| 2 | Module thí điểm | Tách dịch vụ dùng chung từ chính ISO/Văn bản |
| 3 | Cấp độ ký của Bảo trì | Mỗi mẫu in là 1 yeu_cau_ky độc lập; giao diện gộp 1 lần PIN |
| 4 | Cấu trúc dinh_tuyen | Theo mỗi loại tài liệu/phiếu |
| 5 | Vị trí trường ký | Người soạn thảo vẽ khung màu, không dùng tag ẩn trong file |
| 6 | Mẫu vị trí | Vẽ một lần cho mỗi loại, lưu lại, lần sau áp tự động |
| 7 | Ép đọc tài liệu | Không ép. Bắt buộc ký hết mọi khung, nhưng đọc hay không là việc của người ký |
| 8 | Truy cập | Deep link + Supabase Auth + RLS. Không magic link |
| 9 | Xác thực ký | Phân tầng theo loại tài liệu: pin / pin_otp / smartca |
| 10 | Kênh OTP | Telegram bot (tin nhắn riêng). Email dự phòng. Không SMS |
| 11 | SmartCA | Chỉ lãnh đạo. Bắt buộc ở vòng cuối. Gửi cả file cho VNPT ký |
| 12 | Lưu trữ | Giữ bản gốc + bản cuối. Bản trung gian giữ 7 ngày rồi xoá, hash lưu vĩnh viễn |
| 13 | Engine render | Giữ jsPDF, không dùng headless browser — vì ràng buộc Vercel |

Hệ quả tích cực của #2: không di chuyển bảng dữ liệu. iso_documents, iso_form_instances, van_ban_documents giữ nguyên schema và dữ liệu lịch sử. Chỉ lõi xử lý bên trong route được thay bằng lời gọi thư viện chung — input/output route không đổi. Không cần "ngày chốt cắt chuyển" cho ISO/Văn bản.

Hệ quả cần theo dõi của #3: khối lượng ký của Bảo trì tính theo số mẫu in, không theo số bản ghi. Nếu mỗi bản ghi sinh 3–4 mẫu thì con số thực là 15–20 lượt/ngày, và ký hàng loạt phải kéo lên Giai đoạn 3 thay vì để sau.

## 4. Kiến trúc mục tiêu

### 4.1 Nguyên tắc

- Module không tự vẽ chữ ký. Module tạo yêu cầu ký, dịch vụ ký lo phần còn lại.

- Không có màn hình riêng cho một module. Khác biệt nằm ở cau_hinh_tai_lieu.

- Link chỉ điều hướng, không mang quyền. Quyền cưỡng chế bằng RLS theo auth.uid().

### 4.2 Ba tầng module

| Nhóm | Module | Hiện trạng | Việc cần làm |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Điều xe, Sản lượng, Kho | jsPDF, có tọa độ point | Thêm bước xuất truong_ky[] tại hàm vẽ |
| B | Chất lượng, Xuất hàng, Bảo trì | HTML + window.print() | Viết lại engine sang jsPDF (Giai đoạn 2) |
| C | ISO, Văn bản | pdf-lib đã chạy thật | Refactor lõi thành thư viện chung (Giai đoạn 1) |

### 4.3 Hai nguồn tọa độ trường ký

| Nguồn | Áp dụng cho | Cơ chế |
| --- | --- | --- |
| Bộ render tự phát | Nhóm A và B | Hàm vẽ trả về truong_ky[] kèm mã vai trò ngay lúc vẽ |
| Mẫu vị trí + vẽ tay | Nhóm C (file upload) | Vẽ khung một lần cho mỗi loại, lưu mau_vi_tri, lần sau áp tự động |

Cạm bẫy bắt buộc xử lý: jsPDF dùng gốc tọa độ góc trên-trái, pdf-lib dùng gốc góc dưới-trái. Quy đổi ngay tại chỗ hàm render trả về:

y_pt_pdf = chieuCaoTrang - y_jspdf - h_pt

Khởi tạo jsPDF bằng { unit: 'pt' } để khỏi phải nhân thêm 72/25.4.

### 4.4 Mẫu vị trí và neo trang

mau_vi_tri lưu vai trò, không lưu người cụ thể. Lúc áp mẫu, ánh xạ vai trò sang người thật qua dinh_tuyen — giống hệt cách nhóm A/B làm.

| neo_trang | Ý nghĩa | Dùng khi |
| --- | --- | --- |
| dau | Trang thứ N từ đầu | Ký nháy trang 1 |
| cuoi | Trang thứ N từ cuối | Khối chữ ký cuối tài liệu |
| moi_trang | Nhân bản mọi trang | Ký nháy, giáp lai |

Neo cuoi với so_trang = 0 nghĩa là "trang cuối cùng, dù tài liệu dài bao nhiêu" — đây là cách xử lý tràn trang mà không cần tag.

Kiểm tra khi áp mẫu: file mới ít trang hơn mẫu cần, hoặc khung rơi ra ngoài khổ giấy → cảnh báo, bắt chỉnh tay. Không im lặng kẹp lại.

Không tự ghi đè mẫu. Người soạn thảo chỉnh khung đã áp thì hỏi cuối luồng "Cập nhật mẫu vị trí cho loại này?" — đồng ý thì tạo phiên bản mới, giữ bản cũ.

### 4.5 Hai loại chữ ký

loai_chu_ky không phải lựa chọn tự do — là giao của năng lực người ký và yêu cầu loại tài liệu.

| Tình huống | Giao diện cài đặt ký |
| --- | --- |
| Loại bat_buoc_buoc_cuoi, người ký có chứng thư | Huy hiệu "Ký số SmartCA", khóa |
| Loại tuy_chon, người ký có chứng thư | Công tắc, mặc định tắt, chỉ nâng lên được |
| Loại tuy_chon, người ký không có chứng thư | Công tắc mờ, chú thích rõ lý do |
| Loại khong | Không hiện gì |

Người soạn thảo bật công tắc thì ghi lý do vào nhật ký. Không cho hạ cấp — muốn đổi thì sửa cau_hinh_tai_lieu, và việc sửa đó cũng vào nhật ký.

### 4.6 Luồng SmartCA

- Hệ thống gửi tài liệu + tọa độ khung lên VNPT SmartCA qua Web API, nhận tranId.

- Lãnh đạo xác nhận trên app SmartCA.

- Hệ thống gọi API theo tranId, lấy file đã ký.

Không tự dựng ByteRange placeholder. Gửi cả file cho VNPT ký và nhận về file hoàn chỉnh.

Không lưu PIN SmartCA. Nó thuộc về app.

Không dùng tài khoản loại bỏ xác nhận trên app. Bỏ bước đó là vứt đi đúng lý do khiến chữ ký số có giá trị hơn ảnh chữ ký.

Giao diện chờ: "Vui lòng mở app VNPT SmartCA để xác nhận", đếm ngược, polling tranId. Trên điện thoại dùng deeplink mở thẳng app. Hết hạn hoặc từ chối trên app thì hồ sơ quay về chờ ký, ghi nhật ký, không treo.

### 4.7 Truy cập và xác thực

https://erp.../ky/{yeu_cau_id}

→ middleware kiểm phiên đăng nhập

→ chưa đăng nhập: /login?next=/ky/{yeu_cau_id}

→ RLS kiểm auth.uid() có trong nguoi_ky không

Link trở nên vô hại khi bị chia sẻ — dán vào nhóm Telegram cũng không sao.

| muc_xac_thuc | Áp dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| pin | Bảo trì, Điều xe, Sản lượng, Kho, Xuất hàng | Khối lượng lớn, thêm OTP chỉ làm chậm |
| pin_otp | ISO, Văn bản | Thứ đánh giá viên sẽ xem |
| smartca | Lãnh đạo ký vòng cuối | Thay thế cả hai |

PIN không phải để xác thực lại — đăng nhập đã làm việc đó. Giá trị của PIN là chứng minh chữ ký có chủ đích, không phải cú bấm nhầm.

OTP gửi qua tin nhắn riêng của Telegram bot, không phải nhóm. Người dùng phải /start bot một lần để hệ thống lấy chat_id — đưa bước này vào quy trình cấp tài khoản.

### 4.8 Trải nghiệm người ký

- Nút "Bắt đầu" → "Tiếp theo", nhảy tới khung chưa ký kế tiếp, tự cuộn dù cách bao nhiêu trang.

- "Hoàn tất" chỉ sáng khi mọi khung bắt buộc đã xong. Bấm khi chưa xong thì cuộn tới khung còn thiếu, không báo lỗi chung chung.

- Không khóa trang, không ép cuộn hết. Đọc hay không là việc của người ký.

- Chữ ký lấy sẵn từ hồ sơ người dùng, chỉ xác nhận. Không có bảng vẽ tay.

- Ngày ký, họ tên, chức danh điền tự động, không sửa được.

- Panel phụ hiện luồng ký: ai đã ký lúc nào, ai đang chờ. Trên điện thoại thu thành một dòng bấm mở rộng.

## 5. Lược đồ dữ liệu

Chỉ áp dụng cho module mới (nhóm A + B). Không đụng bảng của ISO/Văn bản.

yeu_cau_ky

id, ma_ho_so, phien_ban int, phien_ban_truoc uuid,

modun, loai_tai_lieu, ban_ghi_id,

nguon ('render' | 'upload'),

file_goc,                       -- bất biến

file_hien_tai,                  -- ghi đè mỗi lượt ký

hash_hien_tai,

trang_thai ('dang_luan_chuyen' | 'hoan_tat' | 'tu_choi' | 'huy'),

nguoi_tao, han_xu_ly, tao_luc, hoan_tat_luc

nguoi_ky

id, yeu_cau_id, user_id,

thu_tu int,                     -- bước nhảy 10; trùng số = ký song song

vai_tro ('ky' | 'phe_duyet' | 'nhan_ban_sao'),

loai_chu_ky ('anh' | 'smartca'),

trang_thai ('cho' | 'dang_mo' | 'da_ky' | 'tu_choi'),

ky_luc, ip, thiet_bi, ly_do_tu_choi,

tran_id, chung_thu_so           -- chỉ dùng khi loai_chu_ky = 'smartca'

truong_ky

id, yeu_cau_id, nguoi_ky_id, trang,

x_pt, y_pt, w_pt, h_pt,         -- point, gốc góc dưới-trái

loai, nhan, bat_buoc

mau_vi_tri                        -- cho nhóm C, upload

loai_tai_lieu, phien_ban,

khung jsonb,                    -- [{ vai_tro, neo_trang, so_trang, x_pt, y_pt, w_pt, h_pt }]

tao_boi, tao_luc

nhat_ky_ky                        -- bất biến, xem mục 6

id, yeu_cau_id, thoi_diem, hanh_dong, user_id, ip, thiet_bi,

hash_sau_thao_tac, chi_tiet jsonb

cau_hinh_tai_lieu

loai_tai_lieu, modun, ten_hien_thi,

dinh_tuyen jsonb,               -- mảng vai trò + thứ tự CỦA CHÍNH loại này

muc_xac_thuc ('pin' | 'pin_otp' | 'smartca'),

yeu_cau_chu_ky_so ('khong' | 'bat_buoc_buoc_cuoi' | 'tuy_chon'),

sla_gio int,

can_dat_truong bool

nguoi_dung                        -- bổ sung

co_smartca bool,

smartca_user_id, chung_thu_so, chung_thu_het_han,

smartca_trang_thai ('hoat_dong' | 'tam_khoa' | 'het_han'),

telegram_chat_id

Sửa mâu thuẫn trong bản trước: bảng đã có cột loai_tai_lieu nên dinh_tuyen là mảng vai trò của chính loại đó, không phải map keyed theo loai_tai_lieu.

Về phien_ban: hồ sơ bị từ chối chuyển tu_choi và giữ vĩnh viễn. Bản sửa là dòng mới với phien_ban + 1, phien_ban_truoc trỏ về bản cũ. Không sửa đè — vừa là yêu cầu ISO vừa là bảo vệ chữ ký của người đã ký ở bản cũ.

Về chứng thư SmartCA: không gõ tay. Gọi API VNPT lấy thông tin và đồng bộ định kỳ. Chứng thư hết hạn mà bảng ghi còn hạn thì hồ sơ chết ở bước cuối.

## 6. Ràng buộc cưỡng chế ở tầng database

Giao diện có thể bị bỏ qua, API route có thể có bug. Bốn ràng buộc dưới đây phải nằm ở database.

### 6.1 Nhật ký bất biến

RLS insert-only không đủ vì API route dùng service role, mà service role bỏ qua toàn bộ RLS. Trigger áp dụng với mọi role:

create or replace function chan_sua_nhat_ky() returns trigger as $$

begin

raise exception 'Nhật ký ký số là bất biến, không được sửa hoặc xoá';

end $$ language plpgsql;

create trigger nhat_ky_bat_bien

before update or delete on nhat_ky_ky

for each row execute function chan_sua_nhat_ky();

Áp dụng cho cả doc_approval_log hiện có. Giữ cả policy RLS lẫn trigger.

### 6.2 SmartCA phải ở vòng cuối

Nếu sau khi ký PAdES còn ai đóng ảnh chữ ký lên, Acrobat báo tài liệu đã thay đổi sau khi ký — bằng chứng hỏng. Trigger kiểm tra khi chèn nguoi_ky: bản ghi có loai_chu_ky = 'smartca' phải có thu_tu bằng giá trị lớn nhất trong cùng yeu_cau_id.

### 6.3 Ký không lặp

alter table nguoi_ky

add constraint mot_lan_ky_moi_nguoi unique (yeu_cau_id, user_id);

Cộng thêm kiểm tra trang_thai != 'da_ky' trước khi đóng dấu. Người dùng bấm hai lần hoặc rớt mạng rồi bấm lại sẽ không tạo hai chữ ký.

### 6.4 Ba kiểm tra lúc tạo hồ sơ

Chặn ngay khi bấm gửi, không để phát hiện ở bước cuối:

- Loại bat_buoc_buoc_cuoi mà người ký vòng cuối không có chứng thư hợp lệ → chặn, nêu rõ tên người.

- Người ký SmartCA không ở vòng cuối → chặn.

- Chứng thư còn dưới 30 ngày → cảnh báo. Đã hết hạn → chặn.

## 7. Thư viện dùng chung

Vị trí: src/lib/signing/. Trích xuất từ ba bản lặp hiện có (iso/forms/[id]/finalize/route.ts, sign/generate-pdf/route.ts, documents/sign/route.ts).

| Hàm | Nguồn |
| --- | --- |
| getSignatureImage(factoryId, userId) | Hợp nhất getSigImage() — đường dẫn bucket giữ nguyên |
| stampPdf(pdfBytes, placements[]) | Hợp nhất 3 bản stampPdf/stampPdfStep |
| verifyPinAndIssueToken(userId, pin) | Bọc /api/sign/verify, thêm assertNotRateLimited + recordFailedVerifyAttempt |
| computeIntegrityHash(bytes) | Mới hoàn toàn — SHA-256, áp dụng ngay cho cả route hiện tại |
| notifySigners(...) | Hợp nhất iso/forms/notify + documents/notify |
| signWithSmartCA(yeuCauId, userId) | Mới — nhánh SmartCA, để rỗng đến khi có hợp đồng VNPT |
| applyPositionTemplate(loaiTaiLieu, pdfBytes) | Mới — áp mau_vi_tri, xử lý neo trang |

Giao diện dùng chung: src/app/dashboard/_components/signing/SignScreen.tsx — một màn ký responsive cho PC và mobile.

Tái dùng, không viết lại: assertNotRateLimited, recordFailedVerifyAttempt, resolveOtpRecipient, verifyCurrentPin đã có tại api/account/_lib/security.ts.

## 8. Chính sách lưu trữ

Mỗi lượt ký sinh một phiên bản PDF. Lưu tất cả thì khoảng 9–10 GB mỗi năm ở quy mô hiện tại.

Chính sách:

- file_goc — giữ vĩnh viễn, bất biến.

- file_hien_tai — ghi đè sau mỗi lượt ký. Ghi object mới rồi đổi con trỏ, giữ object cũ 7 ngày rồi tự xoá (phòng ghi lỗi).

- Hash của mọi bước lưu vĩnh viễn trong nhat_ky_ky.

Chuỗi toàn vẹn vẫn chứng minh được đầy đủ mà không giữ file trung gian. Giảm khoảng hai phần ba dung lượng.

## 9. Lộ trình

### Giai đoạn 0 — Vá lỗ hổng + dựng nền (2–3 ngày)

Rủi ro thấp, độc lập, làm ngay. Mục 1–4 nên gộp thành một PR nhỏ và deploy trong ngày — đây là vá lỗ hổng đang tồn tại thật trên production.

- Thêm assertNotRateLimited / recordFailedVerifyAttempt vào sign/verify/route.ts (import từ _lib/security.ts, hai lời gọi hàm).

- Ghi log lần nhập PIN sai khi ký.

- Thêm computeIntegrityHash() — gọi ngay sau khi ký ở cả hai route hiện tại, trước khi upload Storage, lưu vào doc_approval_log (thêm cột content_hash).

- Trigger bất biến cho doc_approval_log, xoá policy FOR ALL, thay bằng policy chỉ INSERT.

- Backfill hash: duyệt PDF đã ký trong Storage, tính SHA-256, ghi kèm hash_backfilled_at. Nói rõ với đánh giá viên đây là mốc chuẩn từ ngày backfill, không phải bằng chứng hồi tố.

- Migration tạo các bảng mới ở mục 5 — chỉ tạo bảng, chưa module nào dùng.

- Chụp bản chuẩn: ký thử ~10 tài liệu thật đủ loại, lưu file và ảnh render ra thư mục ngoài repo. Không có bước này thì Giai đoạn 1 là refactor mù.

- Dựng file HTML nháp SignScreen trong cung_cap_dl/, duyệt bằng npx playwright screenshot. Chỉ sau khi duyệt mới đưa vào code thật.

### Giai đoạn 1 — Tách dịch vụ ký từ ISO/Văn bản (4–6 ngày)

Refactor, không đổi hành vi, không đổi schema, không đổi request/response của route.

- Trích các hàm ở mục 7 vào src/lib/signing/.

- Sửa ba route hiện có gọi lại thư viện chung thay vì bản copy riêng.

- Đối chiếu pixel với bản chuẩn đã chụp ở Giai đoạn 0.

### Giai đoạn 2 — Chuyển 3 module HTML-print sang jsPDF (2–3 tuần)

Thuần kỹ thuật đổi renderer, chưa gắn ký số.

- Mirror pattern của dispatch-pdf.ts / output-pdf.ts / storage-pdf.ts. Giữ nguyên bố cục nhìn thấy được, không redesign.

- Thứ tự: Chất lượng → Xuất hàng → Bảo trì (nặng nhất, 6–9 mẫu, làm sau cùng).

- Cách tiết kiệm chi phí Claude Code: làm trọn vẹn một mẫu in trước cho tới khi hài lòng, rồi dùng chính file đó làm mẫu tham chiếu cho các mẫu còn lại trong phiên riêng — thay vì mở cả 9 mẫu trong một ngữ cảnh.

- Cần xác nhận riêng khi bắt đầu module Chất lượng: loại tài liệu nào cần ký (báo cáo SPC định kỳ hay phiếu kiểm nghiệm theo lô).

### Giai đoạn 3 — Áp ký số cho 6 module (1,5–2 tuần)

- Nhóm A: thêm bước xuất truong_ky[] vào hàm vẽ PDF hiện có.

- Nhóm B: tương tự, sau khi xong Giai đoạn 2.

- Bảo trì: mỗi mẫu in là 1 yeu_cau_ky, giao diện gộp 1 lần PIN cho cả lô cùng lượt phê duyệt.

- Khai báo cau_hinh_tai_lieu cho từng loại phiếu.

- Điều xe: nối sla_gio vào module KPI&5S.

- Nếu số mẫu in thực tế của Bảo trì vượt 15/ngày, đưa màn ký hàng loạt vào đây.

### Giai đoạn 4 — ISO/Văn bản chuyển sang SignScreen (1 tuần)

Có mốc, không để tùy chọn. Điều kiện khởi động: SignScreen đã chạy ổn định qua ít nhất một module thật trong 30 ngày. Nếu quyết định không làm, phải ghi rõ vào tài liệu kiến trúc là ISO/Văn bản giữ giao diện riêng vĩnh viễn — không để lấp lửng, vì hai giao diện ký song song là đúng thứ dự án này sinh ra để loại bỏ.

### Giai đoạn 5 — Vận hành và bằng chứng (1 tuần)

- Bảng theo dõi cho người gửi, thấy hồ sơ đang tắc ở ai.

- Nhắc hạn tự động qua Telegram.

- Trang xuất hồ sơ đánh giá ISO: chọn khoảng thời gian + loại tài liệu → PDF + nhật ký.

- OTP Telegram cho muc_xac_thuc = 'pin_otp'.

- Nhánh SmartCA, sau khi có hợp đồng và sandbox VNPT.

Tổng: khoảng 6–8 tuần làm tập trung. Giai đoạn 2 là điểm nghẽn và dễ trượt tiến độ nhất.

## 10. Kiểm chứng

Giai đoạn 0

- npx tsc --noEmit

- Nhập sai PIN 6 lần trên một tài liệu ISO thật → xác nhận bị khóa đúng thông báo.

- Xác nhận doc_approval_log có content_hash sau khi ký.

- Thử UPDATE và DELETE trực tiếp trên doc_approval_log bằng service role qua SQL Editor → trigger phải chặn. (Test bằng tài khoản thường chỉ chứng minh RLS hoạt động, không chứng minh được tính bất biến.)

Giai đoạn 1 — đối chiếu pixel, không so bằng mắt:

pdftoppm -r 100 -png truoc.pdf truoc

pdftoppm -r 100 -png sau.pdf  sau

compare -metric AE truoc-1.png sau-1.png null: 2>&1

Trả về 0 là khớp tuyệt đối. Chạy cho cả 10 tài liệu bản chuẩn.

Giai đoạn 2 — mở từng trang in mới, đối chiếu bố cục với bản HTML-print cũ, không được lệch nhìn thấy được.

Giai đoạn 3 — ký thử đầu-cuối một tài liệu mỗi module. Kiểm ba thứ: bốn bảng ghi đúng; thông báo tới đúng người theo dinh_tuyen; thử UPDATE vào nhật ký để xác nhận trigger chặn.

Kiểm thử idempotent — bấm "Ký" hai lần liên tiếp, và ký trong điều kiện mạng bị ngắt giữa chừng. Loại lỗi này không lộ ra khi test trên mạng văn phòng ổn định.

## 11. Chi phí

Phát triển: 6–8 tuần, phân bổ theo mục 9.

Hạ tầng:

- Supabase Storage — với chính sách lưu trữ ở mục 8, ước khoảng 3 GB/năm. Gói Pro 25 USD/tháng có 100 GB, dư nhiều.

- Telegram bot — 0 đồng.

- Email dự phòng — gói miễn phí đủ dùng.

- SMS — không dùng. Chi phí 400–1.600 đồng mỗi tin tùy nhà mạng, cộng phí duy trì brandname hàng tháng cho từng nhà mạng. Thêm rào cản: doanh nghiệp không hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam không đăng ký được brandname, mà công ty đặt tại Kampong Thom.

- SmartCA — theo hợp đồng với VNPT, chỉ cho số ít tài khoản lãnh đạo. Cần hỏi trực tiếp.

## 12. File và hàm cần biết trước khi sửa code

| Đường dẫn | Vai trò |
| --- | --- |
| api/sign/verify/route.ts, api/sign/set-pin/route.ts | PIN hiện tại — giữ nguyên, chỉ vá rate-limit |
| api/account/_lib/security.ts | Nguồn assertNotRateLimited, recordFailedVerifyAttempt, resolveOtpRecipient — tái dùng |
| api/iso/forms/[id]/finalize/route.ts, api/sign/generate-pdf/route.ts, api/documents/sign/route.ts | Ba bản lặp cần hợp nhất ở Giai đoạn 1 |
| lib/dispatch-pdf.ts, lib/output-pdf.ts, lib/storage-pdf.ts | Mẫu tham chiếu jsPDF cho Giai đoạn 2 |
| dashboard/quality/reports/print/page.tsx, dashboard/export/print/page.tsx, dashboard/maintenance/print/page.tsx | Ba file cần chuyển đổi |
| .claude/rules/16-iso-vanban-module.md, 22-documents-module.md, 14-maintenance-module.md | Quy tắc nghiệp vụ — đọc trước khi đụng từng module |

## 13. Còn để ngỏ

Ba câu đầu chặn Giai đoạn 3, phải chốt trước khi tới đó.

- Ai ánh xạ vai trò trong dinh_tuyen sang người thật, theo tiêu chí gì? Theo bộ phận, theo xưởng, hay bảng cố định? Đây là câu duy nhất còn lại sẽ chặn tiến độ khi tới nơi.

- Loại tài liệu nào trong module Chất lượng cần ký số? Báo cáo SPC định kỳ hay phiếu kiểm nghiệm theo lô — hai thứ khác nhau.

- Một "bộ biên bản" Bảo trì gồm mấy tài liệu? Nếu 3–4 thì khối lượng thực là 15–20 lượt ký/ngày và ký hàng loạt phải vào Giai đoạn 3.

Hai câu sau không chặn, nhưng cần trước Giai đoạn 5:

- Lãnh đạo dùng chứng thư cá nhân hay chứng thư tổ chức? Ảnh hưởng cách khai báo và hiển thị trên tài liệu.

- Gói SmartCA hiện tại có cho tích hợp API không, hay chỉ dùng được qua app? Cần hỏi VNPT, họ có sandbox.

## 14. Bước tiếp theo

- Thực hiện Giai đoạn 0 mục 1–4 — vá bảo mật, gộp một PR, deploy ngay.

- Chạy backfill hash (mục 5) và chụp bản chuẩn 10 tài liệu (mục 7).

- Dựng HTML nháp SignScreen, duyệt trên thiết bị thật — một máy bàn ở xưởng và một điện thoại của lãnh đạo, không chỉ trên máy dev. Ánh sáng chói và màn hình rẻ làm lộ vấn đề tương phản mà màn hình dev không thấy.

- Chỉ sau khi duyệt bản nháp mới bắt đầu Giai đoạn 1.